|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Se han cumplido todas las actividades en los tiempos definidos, los factores que han facilitado el desarrollo es la gran experiencia que se tiene en ionic, existe mucha documentación y esto ayuda al desarrollo y dificultades que que se ven en el desarrollo de actividades son la poca comunicación entre el equipo, el equipo sabe que hacer pero por ejemplo a mitad del desarrollo por mi parte al comunicarme con mi equipo nos dimos cuenta que la página web que estaba creando con django no era necesaria para el proyecto ya que la versión móvil estaba siendo desarrollada en angular y desde angular podríamos trabajar juntos para las diferentes plataformas, un error de comunicación fue fundamental para atrasarnos un poco en algunas funcionalidades o diseño de la página y aplicación. |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  La forma que planeamos enfrentar las dificultades es la creación de reuniones más constantes para revisar avances y poder tener ideas claras del proyecto. |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Mi trabajo ha sido decente, intentó avanzar cada día en el proyecto, aunque a veces me estanco mucho en el código. destacó la perseverancia en el mi trabajo, al menos 5 veces a la semana trabajo en el proyecto y podría mejorar la comunicación con mi equipo. |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  No tengo ninguna duda al proceder, algunas dudas de código, optimización o de implementación de algunos requerimientos del proyecto, pero nada que sea de máxima urgencia. |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  considero que las actividades se deban redistribuir solo si el equipo no se encuentra conforme con el desempeño y las actividades fueron elegidas desde el primer momento. |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  El trabajo grupos a sido muy bueno, pero la falta de reuniones ha sido un factor importante en el desarrollo pero gracias a esta reflexión podremos organizarnos mejor para el futuro del proyecto. |